2023年上半年岛外零星维修项目

# 采购发包文件

# 招  标  人：中国人民解放军92435部队营房科（盖章）

# 2022年 12月 20日

# 一、采购发包邀请

## 1.条件

2023年上半年岛外零星维修项目（项目名称）已由       \      （批复单位）批准建设，建设资金来源 本级经费 ，行业主管部门为        \        项目业主单位为中国人民解放军92435部队营房科。本项目已具备采购发包条件，现依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定，有意向投标人可报名投标。

## 2.项目概况

### 2.1 建设地点：福建省宁德市三都镇

### 2.2 估算价400000元，最终发包价格400000元。

### 2.3 类别及内容：

### （1）工程类别：住建房建工程

### （2）项目所属行业部门：\

### （3）项目范围和内容：主要负责主要内包含营区单位装饰装修、设施维修、修缮、拆除、绿化、水电配套等，建设地点三都镇礁头。

### 2.4 工期要求：181日历天

### 2.5 质量要求：满足设计及技术要求，执行现行国家、军队及行业的工程施工质量验收规范，一次性验收合格。

### 2.6 其他要求：

## 3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立企业法人资格，

3.2 资质类别：建筑工程施工总承包三级或三级以上的资质

3.3 其它要求：

## 4.报名时间及方式

### 4.1 报名时间：2022年 12月 21日 8时00分起至2022年 12月23日16时30分（每日现场报名时间：上午8时-11时30分、下午14时30分-16时30分），逾期不能报名。

### 4.2 报名方式：现场报名。

### 4.3 报名地点/投标文件递交地点：福建省宁德市三都镇（三都岛内，抵达礁头渡口后需乘坐快艇进岛，进岛后位工商银行左侧大门。现场报名人员需携带其本人授权委托书、公司社保证明及身份证复印件，且其本人非疫情感染者，无感冒发热等症状。）

### 5.中标人选取办法

### 5.1 开标时间：2022年12月26日10时00分

### 5.2 开标地点：宁德市蕉城区公共资源交易中心阳光平台开标大厅

### 5.3 开标方式：经评审小组审定合格的投标人，依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定的评审办法，确定中标人。

## 6.联系方式

### 项目招标人：中国人民解放军92435部队营房科

### 地址：福建省宁德市三都镇（三都岛内）

### 联系人：陈助理

### 联系电话：13850366529

### 联系人：郝助理

### 联系电话：15060274597

# 二、投标须知

## 1、项目概况

详采购发包公告

## 2、投标文件的组成

2.1投标文件主要包括下列内容：

2.1.1投标函；

2.1.2营业执照副本复印件

2.1.3资质证书副本复印件(如有)

2.1.4法定代表人资格证明书

2.1.5	 施工企业安全生产许可证

2.1.6 无不良记录证明材料

2.1.7 其它采购人认为应提交的材料

## 3、投标文件提交的截止时间

投标材料递交截止时间：2022年12月23日 16时30分，投标人递交密封好的投标文件到   福建省宁德市三都镇     进行报名。

## 4、迟交的投标文件

4.1 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。

## 5、开标

5.1开标由招标人主持；

5.2投标人可到现场参加开标全过程；

## 6、评标办法

由采购人三人以上单数组成评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位；没有响应采购公告投标企业，以及经资格审查没有符合条件投标企业的，由采购人调整下浮值后，再按程序组织采购发包；

## 7、评标标准：

7.1.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

7.1.1未完整提供招标文件第4章 “投标文件格式”所规定的全部投标文件以及未按规定盖章；

7.1.2不符合招标文件规定的其他要求。

## 8.合同签订

8.1 中标人应在中标通知书发出后三日内，与业主签订合同，并于签订合同前一日缴纳履约保证金（不少于合同金额的 5 %，转入92435部队财务科银行账号，工程竣工验收合格后退回）。中标人应根据项目采购标的，按有关文件要求配备相关人员。

8.2 中标人如未按时与招标人订立合同，则招标人有权取消其中标资格。

# 三、合同范本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合满足设计及技术要求，执行现行国家、军队及行业的工程施工质量验收规范，一次性验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：其他价格形式（结算时按实结算，不得超支）。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在   福建省宁德市蕉城区   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章之日     生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

本工程的合同通用条款，采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：投标文件及其附件，其他有关工程的洽商、变更等书面协议或文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。

1.1.3.2 永久占地包括：     / 。

1.1.3.3 临时占地包括：    /     。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中国人民解放军工程建设管理条例》、《军队工程建设施工项目施工招标管理办法》、《海军工程建设项目施工招标投标实施办法》及其他有关法律、行政法规（如有不一致按就高原则采用）   。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：  国家、行业现行规范、标准及军队有关规定（如有不一致按就高原则采用） 。

# 1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /   。

# 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）施工图预算；（9）其他合同文件。同一顺序的以签署时间在后的为准。

# 1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及资料   ；

承包人提供的文件的数量为：不少于2份；

承包人提供的文件的形式为：纸质材料加电子版。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸。

# 1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

# 1.7 交通运输

# 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工需要修建道路、桥梁以及其他交通设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

# 1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围墙，具体双方现场协商决定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方协商决定。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

# 1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，承包人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的  。

# 1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，承包人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的   。

# 1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担    。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  执行通用合同条款  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  执行通用合同条款   。

#### 2. 发包人

# 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

联系电话：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书，等等 。

# 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前   。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）施工场地具备施工条件；（2）水、电线路已接至施工场地附近，由承包人自费安装经发包人核验计量准确的计量表，并承担施工期间的水电费用，若无法单独按表计量则按定额计取另行交付发包人。  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 项目竣工的内页资料、竣工图、结算书及计算式，并提供相应电子版文件  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   两套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质版及电子版       。

（2）承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款     。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

联系电话：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字确认   。

3.3 分包

本工程禁止分包

3.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  从发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任    。

3.5 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：从承包人基本账户一次性汇入指定账户；合同价格的5%；应在合同签订前1日内由承包人提交给发包人，工程竣工验收合格后退还（不计息）。

#### 4. 工程质量

# 4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：     /   。

关于工程奖项的约定：   /     。

# 4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知监理人/发包人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前24小时通知      。

监理人/发包人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

#### 5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定  。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：  在发包人的整体协调和管理下，承包人按发包人要求负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，并承担相应的费用   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前3日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款规定及宁德市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行  。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行通用合同条款  。

#### 6. 工期和进度

6.1 开工

6.1.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款       。

6.1.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.2 工期延误

6.2.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度；②增加大量工程量；③ 政策问题处理影响施工进度；④ 应部队大项任务导致停工；⑤不可抗力事件，延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可    。

6.2.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工的，向发包人支付500元/天工期违约金   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%   。

6.3 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行通用条款     。

6.4异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

上述异常恶劣的气候条件的认定以当地气象部门发布的标准为准。

# 6.5 提前竣工的奖励

6.5.1提前竣工的奖励：        无        。

#### 7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担     。

# 7.2 样品

7.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   所有材料、设备必须有质保单和检验报告或合格证，并且符合施工图纸和施工规范要求。如发包人要求提供样品的，则承包人提供每类样品不少于一份   。

# 7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担。

8.1试验设备与试验人员

8.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   根据现场实际需要，由承包人自行解决，发生费用由承包人承担    。

施工现场需要配备的试验设备：   根据现场实际需要，由承包人自行解决，发生费用由承包人承担 。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际需要，由承包人自行解决，发生费用由承包人承担  。

# 8.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /     。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  发包人有权根据工程需要调整项目设计，增加或减少部分工程范围，承包人不得以任何理由拒绝施工   。

# 9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:       执行通用条款     。

9.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                   。

9.3 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整    。

#### 11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

其他价格方式：依据（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（2）《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017)。

（3）《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)。

（4）《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）。

（5）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017-FJYD-311-2017）

（6）《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017-FJYD-409-2017）。

（7）《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）。

（8）材料价格按照宁德市蕉城区2021年  月份材料信息价计取。

（9）施工机械台班价格，按照《2021年第  季度福建省施工机械台班单价》计取、执行建机一体化单价。  。

11.2 预付款

本工程无预付款

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：    执行通用条款             。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       /        。

11.3.3其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  若为岛内施工项目，材料进岛费按照分部分项合计的5%计取   。

11.4 工程进度款支付约定

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人完成合同约定内容时，向发包人申报工程量完成情况，提供完成工程量预算书，申请拨付进度款。发包人核定后向承包人支付进度款至合同价款的70％。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   执行通用条款       。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

11.4.4 进度款审核和支付

发包人支付进度款的期限：  收到承包人进度付款申请单后10个工作日内  。

11.4.5本工程税金的计取方式为以下第       种：

（1）一般纳税人计税方式；

（2）小规模纳税人计税方式；

（3）其他纳税人计税方式：                                                。

#### 12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

12.2 竣工验收

12.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：    执行通用条款   。

12.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  工程竣工验收合格，并资料存档后7天内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按结算金额的1‰/天计，不足一天按一天计   。

# 12.6 竣工退场

12.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在发包人接收工程后 7 天内退场。

#### 13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在本工程竣工验收获得通过之日 28 日内，承包人应一次性向发包人提交完整的竣工结算资料3份。在上述结算资料提交后，发包人不再接收任何补充资料，监理人和发包人审核过程中提出需要承包人补充的资料除外。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同总价；（2）工程变更结算价款；（3）发包人已支付的工程价款；（4）应扣留的质量保证金；（5）应支付的竣工付款金额。

# 13.2 竣工结算审核

承包人上报的竣工结算，经相关单位审核后，累计高估冒算罚款率超过15％（含15％）时，按累计核减金额的10％罚款，罚款金额由承包人上交至发包人（高估冒算率=（送审价-审定价）/审定价*100%）。

承包人应在28天内汇总编制完成竣工结算文件，并提交竣工验收申请的同时向工程建设发包单位提交竣工结算文件。承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件，经工程建设发包单位催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，工程建设发包单位有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

承包人无条件配合发包人，接受发包人上级单位抽查复审项目竣工结算，若上级抽查复审核定金额低于已拨付款项，承包人无条件退回超拨部分金额。

工程竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的承包人自行负担；绩效费用，按发包人、承包人及审核单位三方确认的审减金额乘以费率计取，未经审核的项目费率为5%，复审项目费率为8%。

在发包人上级未批复项目竣工决算之前，预付工程进度款不得超过项目竣工结算审核金额的90%。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用合同条款  。

#### 14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起12个月 。

# 14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   合同结算价格的3%   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:  工程结算支付时扣留工程结算价格的3%    。

# 14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /     。

关于质量保证金的补充约定：  验收12个月后无遗留问题退还质保金（不计息）  。

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时  。

#### 15. 违约

# 15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      工期顺延             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/     。

（3）发包人违反第9.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /     。

（7）其他：     /     。

# 15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   工期、质量、安全、机械设备和管理人员配备违约按投标承诺执行  。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。

（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的70%计算承包人违约金  。

（4）施工现场文明施工管理未达到相关文件标准要求，发包人有权要求承包人按照工程款的一定比例承担违约责任。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  发包人有权没收承包人的履约保证金，并且由此造成的各项损失均由承包人承担   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。

#### 16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   （1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的 。

# 16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

#### 17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 本合同工程，发包人不投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险。承包人应依据相关规定及自身的风险控制要求，进行投保  。

# 17.2 其他保险

关于其他保险的约定：  （1）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备等办理保险，支付保险费用。

（2）保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失 。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用合同条款 。

#### 18. 争议解决

# 18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

# 18.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  宁德市  人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：保密协议书

附件3：不拖欠农民工工资承诺书

附件4：建设工程廉政承诺书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的所有内容  。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  5  年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

绿化保活2年，养护1年（如有），其他1年      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

签订时间：     年  月  日

附件2：

保密协议书

发包人：

承包人：

根据国家和军队的安全保密条例及要求，为明确责任，切实做好工程建设中的安全保密工作，严防出现安全事故及失泄密案件，确保部队安全稳定，合同双方遵循平等、自愿的原则签订此协议。

一、安全生产责任

1、承包人必须严格遵守国家法律法规和军队各项规章制度，主动接受发包人和地方安全保卫部门的教育管理，在规定的施工区域内活动，按指定的行车路线行车，严禁影响部队正常工作和训练。如因承包人各种违规违法行为而发生各类事故、案件，由此所造成的经济损失和责任均由承包人承担，发包人概不负责。

2、承包人日常工作安全必须达到国家规范要求。必须严格遵守国家的法律、法规和部队的各种规定，建立健全防火、防电、防台风、防汛、计划生育等责任制度和措施，及时消除各种安全隐患。

3、承包人要建立健全防火责任制度，要建立义务消防队。施工现场、施工人员生活区要设立必要的消防设施。承包人的库房要有专人负责，各类材料按要求分区存放，严禁易燃、易爆物品与其它物品混存。

4、承包人的木工棚（间）要严禁烟火，刨花、木屑要当天清理。要配备必要的灭火器等消防安全设施，要针对可能遇到的突发或特殊情况，制定必要有效的应对措施。严格电力设施管理，严禁随意拉设临时线路。

5、电工、焊工等专业须按规定持证上岗，并在认定的专业范围和有效期内执业，严禁无证上岗。

6、承包人人员在营区内发生刑事、治安、火灾以及违反军队规章制度等方面的事件，除对当事人进行处罚外，还将根据情况对承包人进行相应处罚。

7、承包人施工安全必须达到国家《建筑施工安全检查标准》，严守施工操作规程，杜绝发生人员伤亡施工事故。如因各种违章违法而导致罚款或发生工伤死亡及质量事故，由此所造成的经济损失和责任均由承包人承担，发包人概不负责。

二、安全保密责任

1、承包人应严格遵守国家和军队保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，健全保密管理机构，不向无关人员透露军队工程建设项目情况，确保军事秘密安全；

2、工程建设项目图档资料设专人管理、专室专柜存放，不得擅自复制扩散；加强施工过程中对施工图申领、复印、退还登记管理，专人专柜负责，竣工后全数归还；

3、若承包人丢失发包人提供的各种图纸、资料及文件，或在工程竣工后，承包人未能全部归还发包人提供的各种图纸、资料及文件（发包人事先同意不收回的文件、图纸、资料除外），或因承包人原因造成泄密者，发包人除视情扣罚承包人不少于10万元的保密保证金外，并将视情追究有关人员法律责任；

4、配合保密、保卫部门及地方派出所对现场所属参建人员进行政审，核实身份信息，并将相关资料存档，落实人员、机械持证上岗制度，防止混入不法分子；

5、承包人必须加强施工人员的证件管理工作，做到证件齐全，统一为施工人员办理部队营门出入证，离开时统一交还发包人。严禁无关人员出入，如发现可疑情况要迅速向发包人报告。

6、不得在联接互联网计算机中处理或者存储军队工程建设项目的涉密信息；不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递涉密信息；

7、承包人及参与工程施工人员必须遵守以下保密规定：

⑴	不该说的军事秘密不说；

⑵	不该问的军事秘密不问；

⑶	不该看的军事秘密不看；

⑷	不在私人通信中涉及军事秘密；

⑸	不在非保密环境下谈论军事秘密；

⑹	不得摘抄军事秘密；

⑺	不得复印、保存军事秘密；

⑻	不得擅自将任何资料带离施工区；

⑼	不得擅自在营区内以及施工区域内拍照摄像（包括对存档资料的拍照摄像）；

⑽	不得擅自进行GPS定位测量，对涉及国(境)外的施工车辆、机械、设备仪器等，配合发包人进行技术安全保密检查，拆除GPS等境外定位系统；

⑾	不得擅自将无关人员带入施工区域。

8、不得将承建的涉密军队工程建设项目作为企业业绩进行宣传。

9、遵守国家和军队规定的其他保密要求，不做其他任何影响安全保密的事情。

三、附则

1、本协议作为                      工程合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。

2、本协议经由双方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。但其中的保密义务不因施工合同的终止而失效。

3、本责任书一式肆份，发包人承包人各执贰份，具有同等效力。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

签订时间：     年  月  日

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为了确保                      项目施工活动正常有序进行，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，杜绝腐败现象和不良风气，根据舰队《关于加强舰队军事设施建设与维护管理项目监督的实施意见》和工程建设管理人员“十条禁令”，特制定以下规定：

第一条甲方责任

（一）、严格按照军队建设管理程序办事，不得干预和插手建设工程项目中发包、租赁、验收等事项，不得损害军队和国家利益。

（二）、不弄虚作假、欺上瞒下，不擅自调整、变更工程计划，不人为降低工程质量标准，获取个人好处。

（三）、不接受施工单位和个人的礼品、礼金、有价证券、支付凭证及摊派报销应由个人支付的费用。

（四）、不参加施工单位和个人组织的宴请、旅游、健身和娱乐等活动。

（五）、不借用和使用施工单位和个人的钱物，不故意刁难、吃拿卡要。

（六）、不让亲属及特定关系人承揽工程项目以及向施工单位推荐介绍施工人员、建筑材料、供应商和设备。

（七）、不利用职务上的影响暗示或默许他人为个人谋取私利，进行不正当权钱、权色交易。

（八）、不向施工单位和个人泄露尚未公开的事项和工程建设过程中需要保密的事项。

（九）、自觉接受组织和群众监督，主动向部纪委报告《工程廉政制度执行情况》，适时采取开会宣布、张榜公布、政工网发布等形式进行公开，积极扩大知情面。

（十）、认真研究整改各方反应的意见建议，并及时公布整改情况，杜绝不公开、迟公开、假公开，确保工程建设在组织和群众的监督下阳光实施。

第二条 乙方责任

一、严格按军队建设管理程序办事，不采取违规、违法手段获取工程建设项目。

二、不弄虚作假、虚报工程量、降低工程质量标准，获取利益。

三、不向甲方人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证以及帮助支付应由其个人支付的费用。

四、不邀请甲方人员参与宴请、旅游、健身、娱乐等活动。

五、不得向甲方人员家庭住房装修提供资金、材料和人员的支持，不将钱、物借给甲方人员使用。

六、不聘请部队人员的亲属及特定关系人到单位工作，不使用部队人员推荐介绍的施工人员、建筑材料、供应商和设备。

七、不利用甲方人员婚丧嫁娶、家庭聚会等时机变相贿赂，不为其亲属和特定关系人提供工作和生活上的便利。

八、遵守军人工程建设保密规定，不向外泄露与工程建设相关的文件资料。

九、自觉接受部队纪检部门和官兵监督，及时有效地反馈部队人员工程廉政制度执行情况。

第三条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员由违反本合同第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定报地方建设行政主管部门予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得承包军内工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为，乙方将承担连带责任。

第五条 本合同一式叁份甲方执贰份（纪检部门壹份，工程归档资料壹份），乙方执壹份。有效日期：双方签署之日起至该工程项目竣工结算完成为止。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

签订时间：     年  月  日

附件4：

不拖欠农民工工资承诺书

致：

为保护                             工程参建农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我们作出如下承诺：

1  我们承诺在该工程施工过程中，每月按时支付（结清）参建农民工工资。

2  我们承诺在该工程施工过程中，若发生违反规定拖欠或克扣农民工工资的行为，贵方有权停止工程款支付，并解除与我方签订的施工合同，我方无条件接受贵部采取的相应经济及其他处罚。

承包人(公章)：          

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

签订时间：     年  月  日

# 四、投标文件格式

# （封面）

# （项目名称）

# 投 标 文 件

# 投   标   人：    公司全称    (盖章)

# 法定代表人(或其委托代理人)：    (签字或盖章)

# 日         期：         年      月      日

# 一、投 标 函

致：                    （招标人）

- 根据已收到的　   （项目名称）      的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的人民币          元的发包价承担本项目，并按照规定工期完成。

2.一旦我方中标，我方将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保项目如期完成。

3.一旦我方中标，我方将派出           作为本工程的项目主要负责人，并按照招标文件的规定和有关文件规定配备相应人员。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字或盖章）

姓  名：  （印刷体）

投标人：                      （盖独立投标人单位公章）

地  址：

电话：                  传真：

日期：         年     月     日

# 二、营业执照副本复印件

# 资质证书副本复印件

四、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

# 五、《施工企业安全生产许可证》

六、无不良记录证明

我方承诺：我公司及公司主要管理人员投标前三年内的经营中未参与任何重大违法违规活动，未被追究刑事责任，公司及公司主要管理人员信用可靠，若承诺与实际不符，视为放弃成交资格。

投标方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

七、项目负责人最近一个月的社保记录

八、其它采购人认为应提交的材料

# Text boxes

制定