# 蕉城区石后乡道路水毁修复工程(项目名称)

# 采购发包文件

# 招   标   人： 宁德市蕉城区石后乡人民政府（盖章）

# 2021年11月25日

# 一、采购发包邀请

## 1.条件

蕉城区石后乡道路水毁修复工程（项目名称）已由宁德市蕉城区交通运输局  （批复单位）批准建设，建设资金来源财政拨款及自筹，行业主管部门为宁德市蕉城区交通运输局（待定） ,项目业主单位为  宁德市蕉城区石后乡人民政府  。本项目已具备采购发包条件，现依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定，有意向投标人可报名投标。

## 2.项目概况

### 2.1 建设地点：宁德市蕉城区石后乡

### 2.2 控制价（估算价）738233元，最终发包价格_695229_元（下浮6%）（其中含暂列金21502元）。

### 2.3 类别及内容：

### （1）工程类别：公路工程

### （2）项目所属行业部门：交通

### （3）项目范围和内容：1、施工范围：蕉城区石芹线Y341路线长约4.1km、蕉城区三望线Y342路线长约1.12km、蕉城区石陈线Y344、蕉城区大墓前线Y348路线长约2.5km、蕉城区定小线Y349路线长约1.344km、蕉城区东小线C308路线长约1.47km、蕉城区室小线C557路线长约0.78km合计7条线路；2、施工内容：解决路面破损、水毁溜方、涵洞堵塞等问题，建设重力式路肩墙防护，破损路面重铺及交通安全设施等附属工程建设，涵洞建设，具体施工内容详见施工图及预算审核报告。

### 2.4 工期要求：陈坂路段需先行开工，并在2021年年底前完工，其他路段施工开工时间由发包人另行通知，以发包人发出的书面通知为准，承包人需在收到书面通知书之日起180天内完成剩余路段工程。

### 2.5 质量要求：符合交通部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准（待定）

### 2.6 其他要求：/

### 3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立企业法人资格。

3.2 资质类别：具有国内独立法人资格，有效的公路工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证。

### 3.3 其它要求：项目经理1人，具备公路工程相关专业中级及以上职称，公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称（职称等级：中级）及以上职称，公路工程专业二级（不含临时执业）及以上注册建造师，持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书，具体提交证明资料详投标文件格式。

项目经理必须为投标人自有人员，项目经理以注册建造师证书的注册单位为准；若不符则须提供社保或税务机构开具在报名截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保证明文件彩色扫描件并加盖投标单位电子章。

## 4.报名时间及方式

### 4.1 报名时间：2021年12月16日8时00分起至2021年12月20日17时30分（3个工作日），逾期不能报名。

### 4.2 报名方式：现场报名。

### 4.3 报名地点/投标文件递交地点：宁德市东侨经济开发区东湖豪门6号楼1梯701室(天哲项目管理有限公司宁德东侨分公司)

### 5.中标人选取办法

### 5.1 开标时间： 2021年 12 月 22 日9时00分。

### 5.2 开标地点：宁德市蕉城区公共资源交易中心5楼阳光平台开标大厅

### 5.3 开标方式：经评审小组审定合格的投标人，依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定的评审办法，确定中标人。

## 6.联系方式

### 项目招标人：宁德市蕉城区石后乡人民政府

### 地址：宁德市蕉城区石后乡石厝新街左25号

### 联系人：杨先生

### 联系电话：13850310929

# 二、投标须知

## 1、项目概况

详采购发包公告

## 2、投标文件的组成

2.1投标文件主要包括下列内容：

2.1.1投标函；

2.1.2营业执照副本复印件

2.1.3资质证书副本复印件(如有)

2.1.4法定代表人资格证明书

2.1.5其它采购人认为应提交的材料

## 3、投标文件提交的截止时间

投标材料递交截止时间：2021年 12月20日17时30分 ，投标人递交密封好的投标文件到  宁德市东侨经济开发区东湖豪门6号楼1梯701室(天哲项目管理有限公司宁德东侨分公司)  进行报名。

## 4、迟交的投标文件

4.1 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。

## 5、开标

5.1开标由招标人主持；

5.2投标人可到现场参加开标全过程；

## 6、评标办法

由采购人三人以上单数组成评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位；没有响应采购公告投标企业，以及经资格审查没有符合条件投标企业的，由采购人调整下浮值后，再按程序组织采购发包；

7、评标标准：

7.1.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

7.1.1未完整提供招标文件第4章 “投标文件格式”所规定的全部投标文件以及未按规定盖章；

7.1.2不符合招标文件规定的其他要求。

## 8.合同签订

8.1中标人应在中标通知书发出后三日内，与业主签订合同。中标人应根据项目采购标的，按有关文件要求配备相关人员。

8.2 中标人如未按时与招标人订立合同，则招标人有权取消其中标资格。

# 三、合同范本

注：由采购人根据项目情况及国家合同范本拟定主要合同条款

项目名称

合 同 文 件

发包人：宁德市蕉城区石后乡人民政府

承包人：

# 一、合同协议书

宁德市蕉城区石后乡人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 蕉城区石后乡道路水毁修复工程 （项目名称），已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 蕉城区石后乡道路水毁修复工程 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本项目为 蕉城区石后乡道路水毁修复工程 。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；（详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 版））

（6）技术规范；（详见《公路工程标准施工招标文件》）

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写） 陆拾玖万伍仟贰佰贰拾玖圆整  （¥695229元）（其中含暂列金21502元），下浮K值为6 %。

5. 承包人项目经理：        ，证书编号       。

6. 工程质量符合达到符合交通部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准以及相关行业规范的合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人或发包人指示开工，其中陈坂路段需先行开工，并在2021年年底前完工，其他路段施工开工时间由发包人另行通知，以发包人发出的书面通知为准，承包人需在收到书面通知书之日起180天内完成剩余路段工程。承包人逾期竣工的按2000元/天罚款，罚款金额上限为合同价的10%。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同以及招标文件未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 发包人：宁德市蕉城区石后乡人民政府 | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或 | 或 |
| 其委托代理人： （签字） | 其委托代理人： （签字） |

# 二、施工合同主要条款

1、对于个别工程项目的施工技术规范、检验标准，招标文件中《技术规范》尚缺部分应依次遵照国家标准、行业标准和福建省地方标准执行。若无国家、行业和福建省地方标准（或规范），经业主与设计、监理单位协商确定的相关技术标准，承包人必须执行。

2、本合同段工程严禁转包，且主体工程不得分包，若发生上述情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施：

1）、如承包人将整个合同段工程转包，发包人有权提请上级交通主管部门予以通报，并在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。

2）发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照合同专用条款有关规定处理。

3、一旦协议签订，承包人必须围绕本工程的目标，配足施工班组、机械设备、技术管理人员，并注入满足施工进展要求的周转金。

4、工程款支付：

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意后报发包人审批，发包人审批后在本次进度付款中支付或扣除。

发包人按照资金到位情况，且承包人保险合同（含建筑工程一切险及第三者责任险）完成签订，承包人应提供2个银行账户，在申请支付工程进度款时需提供支付上一月农民工工资名册，同时将农民工工资和工程款分开申请，发包人按照先支付农民工工资，再支付工程款的顺序，工程进度款按以下原则支付：

进度款支付方式：①待上级补助款到位后，发包人根据确认合格工程量计量给予支付工程进度款，但不超过经发包人及监理人确认的合格工程量所含款项的80％；②工程经有权部门审核后完成结算后，发包人待上级补助款到位后根据工程结算审核价的97%扣除已支付金额及罚款金额，扣留工程质量保证金（3%，可采用银行保函）支付合同款，缺陷责任期（2年）满后三个月内退回工程质保金（无息）。

5、质量保证金

质量保证金可采用现金或银行保函，金额为审核价的3%，采用银行保函需经业主同意。质量保证金若采用银行保函，应由国有商业银行或股份制银行开具，承包人应保证银行保函在项目竣工前一直有效。

在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天，监理签发质量保证金支付证书，发包人将质量保证金的80%退还给承包人，剩余的质量保证金金额将在《公路工程竣工验收鉴定书》签发后21天内退还。

6、施工机械设备：除响应原有投标文件的施工机械设备全部到场外，承包人应根据具体的施工节点工期要求，增加满足进度、质量、安全控制所必须的机械和设备，但业主或监理人员认为仍不能满足进度要求时，业主或监理人员有权要求承包人增加机械设备、材料，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用，若承包人接到指令7天内未按要求执行，业主有权自主组织机械设备、材料帮助施工，由此发生所有费用均由承包人承担。

7、人员管理:应满足蕉城区石后乡道路水毁修复工程项目的需要，承包人的项目经理、项目总工及主要管理人员和技术人员，在合同签定后一周内必须全部到位，否则发包人有权要求承包人支付3000-10000不等违约金。人员一旦到位并报发包人处报备后，不得任意变更现场人员，变更人员需要征求发包人同意，未经发包人同意任意变更人员的违约责任如下：施工期间项目经理或项目总工变更的按10000元/人罚款，其他管理人员变更的按3000元/人罚款。

8、若需动用原公路用地范围以外的任何土地，使用前应预先通知业主，待业主、承包人与有关单位共同协商处理后，方可使用，否则造成一切后果由承包人自行负责。

9、承包人在施工过程中，应加强环境保护和水土保持，严格按照环保和水保的有关规定和要求。弃方应运至弃土点，不能随意废弃，否则造成对环境、水土、水利设施的破坏及业主利益的损失，业主会同监理将按损失程度计算，从承包人应得的工程款中扣抵损失。

10、承包人应按照“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做好施工安全工作。在施工期间，应在现场设置施工指示引导标志及安全标志，教育职工文明施工，安全生产，加强安全管理，由于管理不善或乙方职工的过失或因第三者原因造成的人身及其他人为的事故，其全部责任均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任，也不支付任何费用。

11、承包人对所有材料应进行试验检测并递交材料质量试验检测报告单（具备资质单位），质检、试验及检测等所需费用由承包人承担，发包人不另行支付。

12、在工程施工期间道路交通由承包人负责安排人员进行疏导，该费用包含投标报价中，发包人不另行支付。若因施工需要封闭施工，承包人应自行与周边村庄协商。

13、其他条款

13.1路基完成后，应报请交通主管部门，组织中间交工验收；

13.2临时占地费用包含承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、取土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥、施工用电、施工用水等（同时包含用林用地报批、设计、复垦、验收等费用，并承担用林用地的相关责任）。若在施工过程中，因施工现场需要增设临时道路、临时便道、便桥等，以上发生费用均包含在投标报价中，发包人不再清单报价外另行支付。

13.3本项目按照固定单价合同方式结算，施工过程中，承包人发现施工图内容需要变更的，应及时向发包人及监理单位汇报，由相关各方协商具体施工方案，且经发包人、监理单位、设计单位同意后方可实施。变更内容，属于清单内的单价原则上不予调整，数量可按实结算，但是结算总价不得超过合同价的10%，承包人违背此条款造成自身损失的，发包人可概不负责，对发包人造成损失的，发包人有权追究承包人相关责任及要求赔偿。

13.4施工过程中，承包人无论采用何种方式开挖石方，其单价不予调整。在土石方开挖过程中应确保周边居民等人员安全及建筑物完整，由此造成的损失及责任由承包人自行承担，同时相关费用包含投标报价中。

13.5施工过程中产生的弃方，承包人应按发包人要求外运至指定地点（或由承包人自行选择并经土地所属单位同意的弃土场）。

13.6本项目软基部分应按照施工技术规范处理到位，其费用均包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

13.7施工过程中，发包人若因建设工程需要对本项目施工内容进行调整，承包人应积极配合，增加的工程量及项目按相应条款计取，减少的工程量及项目发包人将予以扣减，且承包人须无条件接受。

13.8在竣（交）工验收前，边坡出现溜塌方均由承包人负责清理，且费用包含投标报价中。

13.9施工图设计文件中的护脚、路肩墙、挡土墙可利用开挖石方，用挖掘机垒坡，其费用包含投标报价中，发包人不另行支付费用。

13.10本项目所有项目均不另行增补运距费用，投标人应在投标报价时充分考虑。

13.11若需动用征地红线以外的任何土地，使用前应预先通知业主，待业主、承包人与有关单位共同协商处理后，方可使用，否则造成一切后果由承包人自行负责。

13.12承包人应建立档案室，配备专职档案管理工作人员，统一负责档案资料的收集、整理、分类、立卷和管理工作，确保档案管理的制度化和规范化。

13.13安全生产专项费用必须按照《福建省公路水运建设工程安全生产费用暂行规定的通知》执行，承包人必须按照文件的附件规定做好安全生产专项费用台帐，每月报监理审核业主审批后支付。

13.14承包人在施工过程中，应加强环境保护和水土保持，严格按照环保和水保的有关规定和要求。弃方应按设计要求执行，不能随意废弃，否则造成对环境、水土、电站、水利设施的破坏及业主利益的损失，业主会同监理将按损失程度计算，从承包人应得的工程款中扣抵损失。

发包人：  　   （盖单位章）    　承包人：　 　　　　（盖单位章）

法定代表人                          法定代表人

或                                   或

其委托代理人：        （签   字）     其委托代理人：        （签   字）

日  期：      年　月　　日           日  期：      年　月　　日

# 三、合同协议书附件

附件1、廉政合同

附件2、安全生产合同

附件3、其他主要管理人员和技术人员最低要求

附件4、主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件5、项目经理委任书

附件1

# 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 蕉城区石后乡道路水毁修复工程（项目名称）的项目法人 宁德市蕉城区石后乡人民政府 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位           （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 蕉城区石后乡道路水毁修复工程（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）监理健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对反纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活的和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用，

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具盒高档办公用品等，

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人以及工作人员违反本合同第1、.3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为 蕉城区石后乡道路水毁修复工程 （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

| 发包人：宁德市蕉城区石后乡人民政府 | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 发包人监督单位：（全称）（盖章） | 承包人监督单位：（全称）（盖章） |

附件2

# 安全生产合同

为在 蕉城区石后乡道路水毁修复工程 施工合同的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 宁德市蕉城区石后乡人民政府 （发包人名称，一下简称“发包人”）与承包人              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，监理健全各项安全绳的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和助手本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取 合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行全安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本  份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

| 发包人：宁德市蕉城区金涵畲族乡里占民委员会 | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |

附件3

其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基、路面工程师 | 1 | 具有相应专业中级及以上职称，从事类似工程施工工作不少于5年。 |
| 测量工程师 | 1 | 助理工程师及以上职称,公路工程施工满5年以上,负责过公路测量工作 |
| 试验员 | 1 | 工程师及以上职称，具备省级及以上交通部门颁发的有效的试验检测员资格证书，近5年内至少完成过一项类似工程试验工作。 |
| 质检员 | 1 | 助理工程师及以上职称，近3年内至少担任并完成过一项类似工程质检工程师。 |
| 专职安全员 | 1 | 助理工程师及以上职称,公路工程施工经验至少3年,负责过公路工程安全工作,并具备交通运输部颁发的有效的公路工程类安全生产考核合格证书C证。 |
| 内业、计量工程师 | 1 | 助理工程师及以上职称，负责过四级及以上公路工程计量工作3年及以上、内业工作一个合同段以上。 |
| 财务负责人 | 1 | 助理工程师及以上职称，负责过四级及以上公路工程计量工作3年及以上、内业工作一个合同段以上。 |

注：

1、工作年限以虚年计算。

附件4

主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 斗容2m3以上（含2m3） | 台 | 2 |
| 振动压路机 | 18t以上（含18t） | 台 | 1 |
| 小型压路机 | 1-3t | 台 | 1 |
| 自卸汽车 | 8t以上（含8t） | 辆 | 2 |
| 自动计量配料装制 | 斗容0.5m3以上（含0.5m3） | 套 | 1 |
| 双卧轴强制式水泥砼搅拌机 | 斗容0.5m3以上（含0.5m3） | 台 | 1 |
| 半机械化以上水泥砼路面施工机械设备 | 包括振动梁、三滚轴整平机、插入式振捣棒组、拉毛齿耙、磨平等设备 | 套 | 1 |
| 砼路面磨光机 | HM-66 | 台 | 1 |
| 施工工地管理、检查用车 | 确保工地质量检查随时进行 | 台 | 1 |

附件5

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致： 宁德市蕉城区石后乡人民政府 （发包人全称）

（承包人全称）法定代表人        （职务、姓名）代表本单位委任   （职务、姓名） 为 蕉城区石后乡道路水毁修复工程（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由         （姓名）代表本单位全面负责。

|  | 承包人： （盖单位公章） |
| --- | --- |
|  | 法定代表人： | （职务） |
|  |  | （姓名） |
|  |  | （签字） |

抄送：（监理人，若有）

# 四、投标文件格式

# （封面）

# （项目名称）

# 投 标 文 件

# 投   标   人：    全称    (盖章)

# 法定代表人(或其委托代理人)：    (签字或盖章)

# 日         期：         年      月      日

# 一、投 标 函

致：                    （招标人）

- 根据已收到的　   （项目名称）      的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的人民币          元的发包价承担本项目，并按照规定工期完成。

2.一旦我方中标，我方将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保项目如期完成。

3.一旦我方中标，我方将派出           作为本工程的项目主要负责人，并按照招标文件的规定和有关文件规定配备相应人员。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字或盖章）

姓  名：  （印刷体）

投标人：                      （盖独立投标人单位公章）

地  址：

电话：                  传真：

日期：         年     月     日

# 二、营业执照副本复印件

# 三、资质证书副本复印件

四、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

# 五、其它采购人认为应提交的材料

- 项目经理须提交身份证、职称证、建造师证、安全资格证的扫描件，加盖单位公章；

- 投标单位认为需要提供其他资料