# 蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施

# 建设项目勘察(项目名称)

# 采购发包文件

# 招   标   人：福建环三兴港投资集团有限公司                          （盖章）

# 2022年02月21日

# 一、采购发包邀请

## 1.条件

蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目勘察（项目名称）已由  蕉城区发展和改革局 （批复单位）批准建设，建设资金来源  财政统筹安排，行业主管部门为   宁德市蕉城区住房和城乡建设局，项目业主单位为   福建环三兴港投资集团有限公司 。本项目勘察已具备采购发包条件，现依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定，有意向投标人可报名投标。

## 2.项目概况

### 2.1 建设地点：宁德市三屿新区。

2.2 控制价（估算价）34万元。

2.3最终发包价格 34万元（综合单价按含税200元/米包干计取，含试验费和设备进出场及现场迁移费用等，钻孔总长度按实际结算）。

### 2.4类别及内容：

### （1）工程类别：房屋建筑工程  。

### （2）项目所属行业部门：住建部门 。

### （3）项目范围和内容：蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目工程勘察，勘察85孔，每孔深约20米，总长约1700米，并提交经相关部门审核通过的勘察成果报告。

### 2.5勘察周期：  30 日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。

### 2.6 质量要求：严格按照国家岩土工程勘察规范要求进行。

### 2.7其他要求：/

## 3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立企业法人资格，

3.2 资质类别：本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业乙级及以上资质；

3.2.1投标人拟担任本招标项目的勘察项目负责人应具备有效国家注册土木工程师（岩土）执业证书，拟担任本项目的其他主要勘察人员至少包括：

a.勘察现场施工负责人，工程师及以上职称；

b.勘察设计负责人：工程师及以上职称；

c.室内试验负责人：工程师及以上职称；

3.3 其它要求：/

3.4 参加招标活动前三年内，投标人或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚或无弄虚作假骗取投标资格。

3.5 参加招标活动前三年内，投标人或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

3.6本次招标不接受联合体申请。

3.7 本次招标投标人需在报名截止前缴纳相应阳光平台保证金。

3.7.1.投标保证金递交截止时间：2022年  月   日17时30分00秒。

3.7.2.投标保证金提交的金额：5000元。

3.7.3.投标保证金提交的方式：转账。

（账户名称：宁德市蕉城区公共资源交易中心

账 号：431275634540

开户银行：中国银行宁德东湖支行

转账备注：项目名称+蕉城区阳光平台保证金）

## 4.报名时间及方式

### 4.1 报名时间：2022年  月  日   时  分起至2022年  月  日   时  分（3个工作日），逾期不能报名。

### 4.2 报名方式：现场报名。

4.3 报名地点/投标文件递交地点：宁德市东侨经济开发区高级中学东侧南华花苑1幢1梯304

联系人：小石        电话：0593-2957789

### 5.中标人选取办法

### 5.1 开标时间：2022年  月  日09时00分

### 5.2 开标地点：宁德市蕉城区公共资源交易中心阳光平台开标大厅

### 5.3 开标方式：经评审小组审定合格的投标人，依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定的评审办法，确定中标人。

## 6.联系方式

### 项目招标人：福建环三兴港投资集团有限公司

### 地址：宁德市蕉城区蕉城南路58号13-15层

### 联系人：小石、张工

### 联系电话：15059362558、0593-2957789

# 二、投标须知

## 1、项目概况

详采购发包公告

## 2、投标文件的组成

2.1投标文件主要包括下列内容：

2.1.1投标函；

2.1.2营业执照副本复印件

2.1.3资质证书副本复印件(如有)

2.1.4法定代表人资格证明书

2.1.5其它采购人认为应提交的材料

## 3、投标文件提交的截止时间

投标材料递交截止时间：2022年  月  日   时  分 ，投标人递交密封好的投标文件（正本一份）到 宁德市东侨经济开发区高级中学东侧南华花苑1幢1梯304 进行报名。

## 4、迟交的投标文件

4.1 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。

## 5、开标

5.1开标由招标人主持；

5.2投标人可到现场参加开标全过程；

## 6、评标办法

由采购人三人以上单数组成评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位；没有响应采购公告投标企业，以及经资格审查没有符合条件投标企业的，由采购人调整下浮值后，再按程序组织采购发包；

7、评标标准：

7.1.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

7.1.1未完整提供招标文件第4章 “投标文件格式”所规定的全部投标文件以及未按规定盖章；

7.1.2不符合招标文件规定的其他要求。

## 8.合同签订

8.1中标人应在中标通知书发出后三日内，与业主签订合同。中标人应根据项目采购标的，按有关文件要求配备相关人员。

8.2 中标人如未按时与招标人订立合同，则招标人有权取消其中标资格。

# 三、合同范本

# GF—2000—0203

建设工程勘察合同（一）

# [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工  程  名 称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发    包    人： 福建环三兴港投资集团有限公司

勘    察    人：

签  订  日  期：     年   月   日

中华人民共和国建设部	监制

国家工商行政管理局

建设工程勘察合同

发包人  福建环三兴港投资集团有限公司

勘察人

发包人委托勘察人承担                                 任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

# 1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

# 1.6承接方式：

1.7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性，可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

# 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作设备进场施工后   日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

# 4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察    综合单价按含税200元/米包干计取（含试验费和设备进出场及现场迁移费用等）  计取费用。预计工作量约1700m。

4.2.2 本工程勘察费预计为  340000   元(大写 叁拾肆万元整)。完成野外钻探并提交勘察成果报告后7天内，发包人向勘察人支付已完成勘察费的85%；提交的勘察成果资料通过相关部门审核合格并经发包人审结后14天内，发包人向勘察人累计支付剩余15%的勘察费。每次付款时，勘察人应提供等额有效的税务发票。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须提出勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并协调解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及旧基础、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题)，并承担其费用。

5.1.4  工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.5 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.6 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费  \  元。

5.1.7由于发包人原因造成勘察人停工、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付  \  元计算加班费。

5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案，报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

# 5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负责法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 20 %。

5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：

1.现场施工中如遇青苗理赔由发包人负责处理，费用由发包人负责。

2. 由于不可抗力（例如台风，征地青苗理赔等）因素，对该工作产生影响工期应顺延 。

3. 本合同未尽事宜，经双方协商同意另签补充协议，协议与本合同具同等效益。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由  仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察签字盖章后生效；发包人、勘察履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 肆 份，发包人 贰 份、勘察人贰份。

发包人名称：				       勘察人名称：

（盖章）	 			           （盖章）

法定代表人：（盖章）	  		    法定代表人：（盖章）

委托代理人：（签字）			    委托代理人：（签字）

住    所：                                        	    住    所：

电    话：                                                   电    话：

传    真：                                                   传    真：

开户银行：                  	   开户银行：

银行帐号：                                               银行帐号：

# 四、投标文件格式

# （封面）

# （项目名称）

# 投 标 文 件

# 投   标   人：    全称    (盖章)

# 法定代表人(或其委托代理人)：    (签字或盖章)

# 日         期：         年      月      日

# 一、投 标 函

致：                    （招标人）

- 根据已收到的　   （项目名称）      的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的 勘察费34万元（综合单价按含税200元/米包干计取，含试验费和设备进出场及现场迁移费用等，钻孔总长度按实际结算）承担本项目，并按照规定工期完成。

2.一旦我方中标，我方将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保项目如期完成。

3.一旦我方中标，我方将派出           作为本工程的项目主要负责人，并按照招标文件的规定和有关文件规定配备相应人员。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字或盖章）

姓  名：  （印刷体）

投标人：                      （盖独立投标人单位公章）

地  址：

电话：                  传真：

日期：         年     月     日

一-1、投 标 函 附 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名： 国家注册土木工程师（岩土）注册编号： |
| 勘察费投标报价 | 勘察费34万元（综合单价按含税200元/米包干计取，含试验费和设备进出场及现场迁移费用等，钻孔总长度按实际结算） |
| 勘察周期 | 30 日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。 |
| 备注 |  |

投标人：                                   （盖单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任勘察项目负责人：                         （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字）

日期：            年    月    日

# 二、营业执照副本复印件

# 三、资质证书副本复印件

四、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

# 五、其它采购人认为应提交的材料

五-1、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称） 勘察投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                性别：         手机号码：         ；

单      位：               部门：         职务：              ；

身份证号码：                                                  ；

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                       （盖章或签字）

委托代理人：                       （盖章或签字）

年     月     日

五-2、拟担任本项目勘察人员汇总表

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事勘察年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要勘察人员 | 勘察项目负责人〔注册土木工程师（岩土）〕（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察现场施工负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察设计负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内试验负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注： 上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，且必须专人专职，不得兼职。

五-3、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

五-4、投标保证金

致：     （招标人名称）

我方在贵方组织的                     项目投标邀请中，提交了             元人民币的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)